麻江县财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价:合格     完成结果评价:合格

项目名称 麻江县2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目

项目单位法人代码00978626-5

支出科目编码  2130701

项目单位    麻江县财政局

主管部门

评价工作组：中介机构

2016  年  1 月  20日

贵州省财政厅（制）

| 项目负责人 |  |  | 王彤 |  | 联系电话 | 0855-2620880 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 杏山镇光明街7号 |  |  | 邮编 |  | 557600 |
| 项目起止时间 |  |  | 2015.01.01～2016.06.30 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 165 |  |
| 其中：中央财政 |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  |
| 省级财政 |  | 0 |  | 省级财政 |  |  | 0 |  |
| 州级财政 |  | 0 |  | 州级财政 |  |  | 0 |  |
| 县级财政 |  | 50 |  | 县级财政 |  |  | 165 |  |
| 其它 |  | 0 |  | 其它 |  |  | 0 |  |
| 基 本 概 况 | 2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补常规性项目88个，其中通组公路项目57个，人行步道项目13个，其他项目17个，整合项目1个。项目总投资1499万元，其中：申请中央财政奖补资金667万元，省级财政奖补资金333万元，县级财政配套资金165万元，整合项目资金334万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 完成通组公路项目57个50.37公里，人行步道项目13个12.33公里，安装太阳能路灯469盏，庭院硬化项目3个，修建垃圾池涉及全县7个乡（镇）43个村106个自然村寨，受益农户4649户20256人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 2015年初，我县将一事一议项目列为全县十件实事之一进行安排部署，县综改办按照“因地制宜、统筹规划、量力而行、分步实施”的原则，充分尊重农民意愿，严格规范项目申报程序，科学确定建设项目。具体方法如下： 1、每月召开一次工作调度会，制作一事一议倒排工期表，全程跟踪掌握全县各项目点的实施动态。 2、县人民政府与各乡镇、各乡镇与村、村与组（项目点）均签订了目标责任书，做到层层落实工作责任，人人身上有担子，全县形成了一片“村村比建设，户户参建设，人人议建设”的良好氛围。 3、在工作中，县综改办实行“四议两公开”。 4、狠抓技术培训。2015年，县综改办深入全县7个乡镇进行技术培训和指导，对各乡镇开展一事一议财政奖补会计培训1次，对部分砂石场进行价格巡查1次。 5、严把资金拨付关。严格执行票款同行、定期核销、专人负责制，防止虚报冒领、截留挪用，确保专款专用，并对项目资金进行跟踪问效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 2015年，麻江县一事一议财政奖补工作在县委、县人民政府高度重视和精心组织下，在省、州业务部门的悉心指导下，通过全县人民的努力奋斗，一事一议财政奖补工作得到有力、有序、有效开展，取得了阶段性成果，重点解决了农村生产生活最急需、群众愿望最迫切的村内基础设施问题，村民的生产生活条件得到明显提高，从而真正达到了政府得民心，农民得实惠的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | 存在的问题主要是： 1、开会难召集，意见难统一。由于农村外出务工人员较多，造成极少数项目点召开村民会议或村民代表会议时，参会人数难以达到规定标准。 2、筹资难到位。 3、筹劳不到位。由于青壮年劳力外出较多，在项目实施过程中人力不足的现象仍然存在。 4、2015年雨季较多在很大程度上影响工程进度。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。